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Рязань 2026


Уважаемый Заявитель!
Смета проекта – документ, определяющий порядок и условия несения расходов в проекте как в части средств займа, так и в части средств софинансирования проекта со стороны заявителя. В смете проекта отражаются все расходы, включенные в бюджет проекта, определение которого дано в Стандартах Фонда, до момента запуска серийного производства. Все суммы расходов в смете проекта, в том числе за счет средств займа, указываются с учетом НДС.
Смета проекта содержательно связана с Календарным планом проекта – при заполнении этих документов Вы должны обратить внимание на то, что расходы по Смете должны соотноситься с работами, запланированными в Календарном плане. 
Распределение средств в Смете должно соответствовать требованиям Стандартов деятельности Государственного Фонда развития промышленности Рязанской области (далее – Фонд) в части программы финансирования и ограничений, установленных в отношении отдельных групп расходов. Поэтому крайне важно, чтобы до начала работы со Сметой Вы ознакомились с требованиями Стандартов. Мы рекомендуем Вам обратиться на сайт Фонда http://www.frp62.ru/, где размещены все действующие стандарты Фонда.
Смета проекта – значимый документ для оценки проекта экспертами Фонда, она во многом определяет возможность реализации проекта в заданном Вами бюджете. 
Смета проекта впоследствии будет являться частью договора целевого займа, заключаемого с Фондом. Для Вашего удобства и в целях соблюдения Стандартов Фонда мы подготовили настоящее Руководство по формированию Сметы проекта.

ВАЖНО:
Руководство по формированию сметы проекта носит методический, рекомендательный характер. Основными документами, регламентирующими порядок и условия расходования средств займа, являются Стандарты деятельности Фонда, а также – договор займа, типовая форма которого представлена на сайте Фонда.
Смета и пояснения, приведенные в Руководстве, разработаны для финансирования проектов по программе «РОБОТИЗАЦИЯ, АВТОМАТИЗАЦИЯ, ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И МАРКИРОВКА ТОВАРОВ».
По иным программам Фонда направления расходования средств определяются соответствующими Стандартами.
Статьи сметы по иным программам, финансирование расходов по которым возможно из средств займа, могут отличаться от приведенных в данной рекомендации.


Общие правила к заполнению сметы

Формат Сметы проекта предусматривает разнесение всех расходов:
1. По горизонтальным строкам - Направления целевого использования средств,
2. По вертикали - Виды затрат внутри каждого направления расходования средств.
Основная задача Заявителя при подготовке Сметы проекта – обоснованно запланировать расходы проекта. Включение в смету экономически целесообразных и непосредственно связанных с проектом расходов в будущем позволит Заемщику избежать затруднений при расходовании средств выделенного займа. Сумма займа перечисляется на специально открытый для финансирования проекта счет, списание средств с которого производится после акцепта Фондом платежа.
После заключения договора целевого займа Фонд вправе на этапе акцепта платежей отказать Заемщику в перечислении средств в адрес того или иного получателя, если такой платеж не относится к проекту, не может быть произведен за счет средств займа или его характер иным образом противоречит действующему законодательству или стандартам Фонда. Регламент согласования Фондом операций по расходованию средств займа, в том числе перечень оснований, по которым Фонд вправе отказать Заемщику в акцепте платежа, изложен в Приложении № 8 договора займа, с которым рекомендуем Вам ознакомиться.
Для сведения:
Для акцепта платежей на этапах выполнения договора целевого займа Фондом введен специальный термин «код ЦРС» – код целевого расходования средств по договору целевого займа. Этот цифровой код образуют пересечения строк и столбцов Сметы.
Код ЦРС формируется следующим образом: первая и в отдельных случаях вторая цифра – порядковый номер направления целевого использования средств, последняя цифра – порядковый номер вида затрат.
Например: приобретение за счет средств займа промышленного оборудования, устройств, механизмов, станков, а также его монтаж, наладка и иные мероприятия по его подготовке для серийного производства, будет иметь код ЦРС 8.1.4, где:
· «8.1» — это направление расходования средств «Приобретение оборудования и инженерного программного обеспечения, для реализации Проекта по маркировке идентифицируемых товаров»;
· «4» - вид затрат «Приобретение оборудования/зданий/сооружений».

Распределение средств софинансирования и средств займа в Смете проекта

Требования к минимальному объему софинансирования проекта со стороны Заявителя определяются выбранной Программой финансирования.
Стандарты содержат подробные сведения о том, какое софинансирование проекта обязан обеспечить Заявитель за счет привлечения в проект собственных средств компании, средств акционеров компании, банковских кредитов, средств частных инвесторов. Важно помнить, что средства субсидий, выделенных для реализации проекта из бюджета, не могут быть приведены как средства софинансирования, даже если они фактически используются для целей проекта. Также в качестве софинансирования не может быть учтена прибыль, генерируемая данным проектом.
В Смете проекта Заявитель указывает средства софинансирования, вложенные в проект в течение предшествующих периодов (такой срок также определяется Стандартом для каждой программы финансирования). К примеру, если Стандарт предусматривает возможность учета расходов по проекту, понесенных Заявителем не ранее двух лет предшествующих дате подачи Заявки (резюме), для проекта, заявка на финансирование которого подана 11 июня 2026 г., могут быть указаны расходы за счет средств софинансирования, фактически понесенные (оплаченные) начиная с 11 июня 2024 г.
На этапе комплексной экспертизы Заявитель обязан документально подтвердить Фонду понесенные в предшествующих периодах расходы по проекту. Данные о понесенных расходах подлежат отражению в разделе 2 сметы «Средства софинансирования»
Данные о понесенных расходах подлежат отражению в разделе Сметы «В том числе распределение по годам»: суммарно в соответствующих графах по видам затрат (по вертикали) и в разбивке по годам (по горизонтали) до года заключения договора целевого займа.

Распределение средств займа в Смете по Видам затрат (по вертикали в Смете)

Распределение средств займа по видам затрат определяется Заявителем самостоятельно, исходя из планов выполнения работ в проекте: собственными силами, с привлечением сторонних подрядчиков, с приобретением материалов и оборудования или без такового.
Условия получения заявителями целевого займа для реализации проекта по программам Фонда налагают на будущих заемщиков обязательства по целевому и эффективному расходованию средств. Фонд вправе запрашивать у Заемщика документы, подтверждающие рыночное (конкурентное) ценообразование при осуществлении закупки, и обоснование выбора поставщика/исполнителя. Состав таких документов определяется договором займа. При выполнении работ, требующих наличия специальных полномочий (разрешения, лицензии, членство в саморегулируемых организациях и т.д.), Заемщик предоставляет Фонду также документы, подтверждающие наличие у поставщика/исполнителя соответствующей правоспособности. Дополнительно Фонд может запросить у Заемщика подтверждение профессиональных компетенций поставщика/исполнителя при отсутствии соответствующей информации в общедоступных источниках. 

Вид расхода (1): Заработная плата сотрудников, включая налоги и взносы от ФОТ 
В случае, если выполнение какого-либо направления работ в проекте планируется Заявителем с использованием собственного персонала, в Смете (столбец 1) подлежат указанию панируемые расходы по заработной плате.
Расходы по заработной плате могут быть оплачены за счет средств займа в отношении сотрудников Заявителя, деятельность которых напрямую связана с проектом.
Средства займа могут быть направлены на выплату собственно заработной платы, налогов, взносов от ФОТ, предусмотренные компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера), стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты), оплату отпускных и больничных.
Расходы по выплате заработной платы на этапе акцепта платежей по договору целевого займа подлежат подтверждению Заемщиком путем предоставления Фонду приказа о формировании рабочей (проектной) группы или иного документа, определяющего состав сотрудников Заемщика, работающих в проекте или этапе проекта.

Вид расхода (2): Работы и услуги, выполняемые третьими лицами, приобретение прав
По данной статье Заявитель указывает расходы, планируемые:
· для оплаты по договорам подряда, выполнения работ и оказания услуг третьими лицами для Заявителя в интересах проекта, расходов по гражданско-правовым договорам (в том числе с физическими лицами);
· для оплаты за приобретаемые для целей проекта права, включая права пользования программным обеспечением, лицензии, патенты.
Ограничение:
Фонд не рекомендует планировать за счет средств займа платежи в адрес третьих лиц, в отношении которых Заявитель не сможет подтвердить профессиональные компетенции, референции и положительный опыт реализации аналогичных проектов, платежи в адрес компаний, не имеющих подтвержденных полномочий на выполнение данного вида работ (отсутствие разрешений, лицензий, ограничения членства в СРО или иные препятствия), экономически необоснованные в части определения цены работ, услуг, стоимости приобретаемых прав.

Вид расхода (3): Материалы и комплектующие
Данный вид затрат возможен в проекте, если Заявитель планирует приобретение материалов и комплектующих для самостоятельного выполнения работ или для их передачи подрядчику (третьему лицу) для выполнения работ по проекту. Приобретаемые за счет средств займа материалы и комплектующие не могут быть использованы Заявителем для целей капитального строительства в проекте, использования в качестве сырья для серийного выпуска продукта проекта, а также в иных целях, финансирование которых из средств займа не предусмотрено.
Ограничение:
Для обоснования расходов, направленных на приобретение узкоспециализированных групп материалов и комплектующих, в том числе специального обращения, в иных подобных случаях, Фонд рекомендует Заявителям планировать из средств займа расходы в адрес компаний, чьи референции и профессиональные компетенции могут быть документально подтверждены.

Вид расхода (4): Приобретение оборудования, зданий, сооружений
В случае, если Заявитель планирует приобретение оборудования за счет средств займа, список такого оборудования должен быть приведен в ТЗ проекта. Если Заявитель планирует приобретение здания за счет средств займа, характеристики здания должны быть отражены в ТЗ проекта.

О возможности изменения Сметы проекта

В случае необходимости доработки сметы проекта на основании рекомендаций и замечаний экспертов Фонда Смета проекта может быть уточнена Заявителем на этапе экспресс-оценки и на более поздних этапах экспертиз проекта Фондом.
Изменение сметы после заключения договора целевого займа требует проведения Фондом повторных экспертиз проекта – Фонд вправе в предусмотренных Стандартами случаях взимать с заемщиков плату за изменение Сметы проекта и заключения дополнительного соглашения к договору займа.
После заключения договора займа Смета проекта в части средств займа может быть скорректирована Заемщиком без заключения дополнительного соглашения об изменении порядка расходования средств в проекте, если изменения Сметы не приводят к изменению ее итоговой суммы и суммарно (за весь срок займа) не превышают 10% от суммы изменяемого показателя1, а по показателям, по которым до корректировки не было предусмотрено расходов, – допустимо увеличение на сумму не более 3 млн рублей. При этом по результатам корректировок должно обеспечиваться соответствие ограничений для каждой из программ, установленных Стандартами Фонда. 
[image: ]
1 показатель – предусмотренная Сметой сумма расходов средств Займа либо средств софинансирования по определенному направлению целевого использования средств (статье/подстатье) и определенному виду затрат.
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Типовая форма Сметы проекта по программе «РОБОТИЗАЦИЯ, АВТОМАТИЗАЦИЯ, ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И МАРКИРОВКА ТОВАРОВ»


	1. Бюджет проекта, тыс. руб.

	№
	Направления целевого использования средств 
	Зарплата сотрудников, включая взносы от ФОТ
	Работы и услуги, выполняемые третьими лицами, приобретение прав
	Материалы и комплектующие
	Приобретение оборудования/зданий/ сооружений
	Итого

	
	
	Средства займа
	Средства софинансир.
	Средства займа
	Средства софинансир.
	Средства займа
	Средства софинансир.
	Средства займа
	Средства софинансир.
	Средства займа
	Средства софинансир.

	
	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	
	

	1.
	Приобретение у российских или иностранных правообладателей прав на результаты интеллектуальной деятельности, лицензий, патентов, программного обеспечения, указанного в перечне цифровых и технологических решений в соответствии с пунктом 2.2 стандарта СФР-10, в том числе расходы на сервисное сопровождение и обучение персонала, если они включены в договор на поставку программного обеспечения.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Приобретение в собственность программно-аппаратных комплексов, указанных в перечне цифровых и технологических решений в соответствии с пунктом 2.2 стандарта СФР-10, а также их монтаж, наладка и иные мероприятия по подготовке для серийного производства, в том числе расходы на сервисное сопровождение и обучение персонала, если они включены в договор на поставку программного обеспечения.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Инжиниринг: обеспечение необходимой адаптации технологического оборудования, компьютерного, серверного, сетевого оборудования и инженерных коммуникаций, программно-аппаратных комплек-сов, адаптация и (или) переработка (модификация) программного обеспечения, включая разработку технической документации, для обеспечения внедрения в производство приобретаемых в рамках проекта цифровых и технологических решений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Приобретение в собственность новых производственных технологий на основе российского и/или импортного промышленного оборудования, указанных в перечне цифровых и технологических решений в соответствии с пунктом 2.2 стандарта СФР-10, в том числе расходы на сервисное сопровождение и обучение персонала, если они включены в договор на поставку программного обеспечения.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Приобретение в собственность компьютерного, серверного и сетевого оборудования в целях внедрения приобретаемых в рамках проекта цифровых и технологических решений, его монтаж, наладка, а также иные мероприятия по его подготовке для ввода в эксплуатацию - в объеме не более 40% от суммы займа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Финансирование договоров с системными интеграторами цифровых и технологических решений, предусматривающих расходование средств по направлениям, перечисленным в пунктах 1-5, а также расходы на сервисное сопровождение, обучение персонала и консультирование, если они включены в договор Системным интегратором
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Приобретение в собственность российских и/или импортных промышленных роботов, промышленных робототехнических комплексов, а также их монтаж, наладка и иные мероприятия по подготовке для серийного производства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Финансирование проектов по маркировке идентифицируемых товаров:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.1
	– приобретение оборудования и инженерного программного обеспечения, для реализации Проекта по маркировке идентифицируемых товаров (в размере не менее 70 процентов суммы займа);
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.2
	– проведение опытно-конструкторских работ (в размере не более 10 процентов суммы займа); 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.3
	– приобретение у российских или иностранных правообладателей прав на результаты интеллектуальной деятельности (лицензий и патентов), на использование программного обеспечения, указанного в перечне оборудования, которое может быть приобретено в рамках проектов по программе (не более 10 % суммы займа)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ИТОГО
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Распределение затрат по годам:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	2026 г. (до выдачи займа)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	2026 г. (планируется после выдачи займа)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	2027 г.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	2028 г.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	2029 г.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	2030 г.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	2031 г.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	


[image: ]
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Уважаемый Заявитель!

Если у Вас возникли вопросы, их можно задать специалистам Государственного Фонда развития промышленности Рязанской области:
г. Рязань, ул. Каширина, стр. 1 Б, 3 этаж, оф. 5.
тел.: (4912) 600-509; (4912) 600-510.
e-mail: fpsp-rzn@mail.ru
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