

**РУКОВОДСТВО**

по формированию сметы проекта

по программе **«Повышение производительности труда»**

**Уважаемый Заявитель!**

Смета проекта – документ, определяющий порядок и условия несения расходов в проекте как в части средств займа, так и в части средств софинансирования проекта со стороны заявителя. В смете проекта отражаются все расходы, включенные в бюджет проекта, определение которого дано в Стандартах Фонда, до момента запуска серийного производства. Все суммы расходов в смете проекта, в том числе за счет средств займа, указываются с учетом НДС.

Смета проекта содержательно связана с Календарным планом проекта – при заполнении этих документов Вы должны обратить внимание на то, что расходы по Смете должны соотноситься с работами, запланированными в Календарном плане. Мы рекомендуем Вам дополнительно ознакомиться с Рекомендациями по заполнению Календарного плана проекта.

Распределение средств в Смете должно соответствовать требованиям Стандарта «Повышение производительности труда», деятельности Государственного Фонда развития промышленности Рязанской области (далее – Фонд) в части программы финансирования и ограничений, установленных в отношении отдельных групп расходов.

Поэтому крайне важно, чтобы до начала работы со Сметой Вы ознакомились с требованиями Стандартов, которые расположены на сайте Фонда <http://www.frp62.ru/> в разделе, соответствующем выбранной программе финансирования.

Смета проекта – значимый документ для оценки проекта экспертами Фонда, она во многом определяет возможность реализации проекта в заданном Вами бюджете. Смета проекта впоследствии будет являться частью договора целевого займа, заключаемого с Фондом. Для Вашего удобства и в целях соблюдения Стандартов Фонда мы подготовили настоящее Руководство по формированию Сметы проекта.

**ВАЖНО:**

Руководство по формированию сметы проекта носит методический, рекомендательный характер. Основными документами, регламентирующими порядок и условия расходования средств займа, являются Стандарты деятельности Фонда, а также – договор займа, типовая форма которого представлена на сайте Фонда.

**Типовая форма Сметы проекта по программе «Повышение производительности труда»**

**Раздел 1 Бюджет проекта**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Направления целевого использования средств** | **Зарплата сотрудников, включая взносы от ФОТ**  **(1)** | | **Работы и услуги, выполняемые третьими лицами, приобретение прав (2)** | | **Материалы и комплектующие**  **(3)** | | **Приобретение оборудования/зданий/ сооружений**  **(4)** | | **Итого** | |
| **Средства займа** | **Средства софинансир.** | **Средства займа** | **Средства софинансир.** | **Средства займа** | **Средства софинансир.** | **Средства займа** | **Средства софинансир.** | **Средства займа** | **Средства софинансир.** |
| **1.** | **Научные и иные исследования в интересах проекта, включая аналитические исследования рынка** | **Х** |  | **Х** |  | **Х** |  | **Х** |  |  |  |
| **2.** | **Разработка и внедрение технологии:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение опытно-технологических работ (ОТР) и опытно-конструкторских работ (ОКР) |  |  |  |  |  |  | **Х** | **Х** |  |  |
| 2.2. | Технические, производственно-технологические, маркетинговые тестирования и испытания | **Х** |  | **Х** |  | **Х** |  | **Х** | **Х** |  |  |
| 2.3. | Проведение патентных исследований (на патентную чистоту, выявление охраноспособных решений и прочее), патентование разработанных решений | **Х** |  | **Х** |  | **Х** |  | **Х** | **Х** |  |  |
| 2.4. | Контрольно-сертификационные мероприятия, необходимые для реализации проекта |  |  |  |  | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |  |  |
| **3.** | **Приобретение или использование специального оборудования для проведения необходимых ОКР и отработки технологии, включая создание опытно-промышленных установок** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Разработка технико-экономического обоснования инвестиционной стадии проекта, прединвестиционный анализ и оптимизация проекта, не включая расходы на аналитические исследования рынка** |  |  |  |  | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |  |  |
| **5** | **Приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности, лицензий и патентов у российских или иностранных правообладателей. Приобретение прав на использование специализированного программного обеспечения и обучение работы с данным программным обеспечением** |  |  |  |  | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |  |  |
| **6** | **Инжиниринг:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | обеспечение необходимой адаптации технологического оборудования, компьютерного, серверного, сетевого оборудования и инженерных коммуникаций, программно-аппаратных комплексов, адаптация и (или) переработка (модификация) программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов, включая разработку технической документации, для обеспечения внедрения результатов разработок в серийное производство |  |  |  |  |  |  | **Х** | **Х** |  |  |
| 6.2 | разработка проектной документации для объектов капитального строительства, включая проведение экологической и иных необходимых экспертиз, получение необходимых заключений санитарно- эпидемиологической, пожарной и других служб, подготовку и получение разрешения на осуществление градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |  | **Х** | **Х** |  |  |
| **7** | **Государственная экспертиза проектной документации** | **Х** |  | **Х** |  | **Х** |  | **Х** | **Х** |  |  |
| **8** | **Разработка рабочей документации для объектов капитального строительства** | **Х** |  | **Х** |  | **Х** |  | **Х** | **Х** |  |  |
| **9** | **Приобретение в собственность для целей технологического перевооружения и модернизации производства российского и/или импортного промышленного оборудования как нового, так и бывшего в употреблении (включая принадлежности, технологическую оснастку, ремонтные комплекты), а также его монтаж, наладка и иные мероприятия по его подготовке для серийного производства** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10** | **Общехозяйственные расходы, связанные с выполнением работ по Проекту – затраты на выполнение функций управления и обслуживания подразделений, реализующих проект - в объеме не более 10% от суммы займа** | **Х** |  | **Х** |  | **Х** |  | **Х** |  |  |  |
| **11** | **Строительство и реконструкция объектов капитального строительства** | **Х** |  | **Х** |  | **Х** |  | **Х** |  |  |  |
| **12** | **Прочие капитальные вложения в проекте: приобретение зданий, сооружений, земельных участков, иные вложения** | **Х** |  | **Х** |  | **Х** |  | **Х** |  |  |  |
|  | **ИТОГО** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Распределение затрат по годам:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2022 г. (до выдачи займа)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2023 г. (до выдачи займа)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2024 г.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2025 г.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2026 г.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2027 г.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2028 г.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2029 г.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Раздел 2 Средства софинансирования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Источники софинансирования затрат по Проекту** | **Сумма софинансирования затрат по Проекту, осуществленного до даты заключения Договора займа** | **Сумма софинансирования затрат по Проекту, планируемого после даты заключения Договора займа** | **ИТОГО софинансирование затрат по проекту** |
|  |
| 1 | Собственные средства Заемщика |  |  |  |
| 2 | Средства аффилированных лиц и/или бенефициаров Заемщика |  |  |  |
| 3 | Средства иных частных инвесторов и/или кредиты банков |  |  |  |
|  | Итого средств софинансирования |  |  |  |

**Общие правила к заполнению сметы**

Формат Сметы проекта предусматривает разнесение всех расходов:

1. По горизонтальным строкам - Направления целевого использования средств,
2. По вертикали - Виды затрат внутри каждого направления расходования средств.

Расходы, которые могут быть запланированы Вами за счет средств займа, отражаются в незаполненных полях Сметы. Если поле помечено в Смете значком "х", то финансирование таких расходов возможно только за счет средств софинансирования.

Основная задача Заявителя при подготовке Сметы проекта – обоснованно запланировать расходы проекта. Включение в смету экономически целесообразных и непосредственно связанных с проектом расходов в будущем позволит Заемщику избежать затруднений при расходовании средств выделенного займа. Сумма займа перечисляется на специально открытый для финансирования проекта счет, списание средств с которого производится после акцепта Фондом платежа и (в установленных случаях) согласования получателя платежа.

После заключения договора целевого займа Фонд вправе на этапе акцепта платежей отказать Заемщику в перечислении средств в адрес того или иного получателя, если такой платеж не относится к проекту, не может быть произведен за счет средств займа или его характер иным образом противоречит действующему законодательству или стандартам Фонда. Регламент согласования Фондом операций по расходованию средств займа, в том числе перечень оснований, по которым Фонд вправе отказать Заемщику в акцепте платежа, изложен в Приложении № 8 договора займа, с которым рекомендуем Вам ознакомиться.

Для сведения:

Для акцепта платежей на этапах выполнения договора целевого займа Фондом введен специальный термин «код ЦРС» – код целевого расходования средств по договору целевого займа. Этот цифровой код образуют пересечения строк и столбцов Сметы.

Код ЦРС формируется следующим образом: первая и в отдельных случаях вторая цифра – порядковый номер направления целевого использования средств, последняя цифра – порядковый номер вида затрат.

Например: Приобретение или использование специального оборудования для проведения необходимых ОКР и отработки технологии, включая создание опытно-промышленных установок:

* «3» — это направление расходования средств «Приобретение или использование специального оборудования для проведения необходимых ОКР и отработки технологии, включая создание опытно-промышленных установок»;
* «4» - вид затрат «Приобретение оборудования/зданий/сооружений».

**Распределение средств софинансирования и средств займа в Смете проекта**

Минимальный объем софинансирования проекта по данной программе составляет 20%.

Стандарт содержат подробные сведения о том, какое софинансирование проекта обязан обеспечить Заявитель за счет привлечения в проект собственных средств компании, средств акционеров компании, банковских кредитов, средств частных инвесторов. Важно помнить, что средства субсидий, выделенных для реализации проекта из государственного бюджета, не могут быть приведены как средства софинансирования, даже если они фактически используются для целей проекта. Также в качестве софинансирования не может быть учтена прибыль, генерируемая данным проектом.

В Смете проекта Заявитель указывает средства софинансирования, вложенные в проект в течение предшествующих периодов (такой срок также определяется Стандартом для каждой программы финансирования). К примеру, если Стандарт предусматривает возможность учета расходов по проекту, понесенных Заявителем не ранее двух лет, предшествующих дате подачи Заявки, для проекта, заявка на финансирование которого подана 11 июня 2023 г., могут быть указаны расходы за счет средств софинансирования, фактически понесенные (оплаченные) начиная с 11 июня 2021 г.

На этапе комплексной экспертизы Заявитель обязан документально подтвердить Фонду понесенные в предшествующих периодах расходы по проекту.

Данные о понесенных расходах подлежат отражению в разделе Сметы «В том числе распределение по годам»: суммарно в соответствующих графах по видам затрат (по вертикали) и в разбивке по годам (по горизонтали) до года заключения договора целевого займа.

Планируемые расходы по софинансированию, приведенные в Смете, должны в разбивке по годам корреспондировать с Целевым показателем эффективности использования займа "Объем средств частных инвесторов, привлекаемых для реализации Проекта дополнительно к сумме предоставленного Займа (все источники финансирования на реализацию проекта, включая собственные средства компании, привлекаемые кредиты, вложения физических лиц, средства инвесторов и иные средства и источники финансирования, за исключением Займа Фонда и бюджетных средств финансирования)".

Целевые показатели являются результатом реализации проекта, их значения указываются в приложении к договору целевого займа. Их выполнение Заемщиком будет предметом контроля со стороны Фонда в течение всего срока действия договора целевого займа и по завершении Проекта. *Следующие разделы данного Руководства будут содержать комментарии и пояснения о включении в смету тех или иных групп расходов для финансирования отдельных направлений целевого расходования средств займа*

**Распределение средств займа в Смете по Видам затрат (по вертикали в Смете)**

Распределение средств займа по видам затрат определяется Заявителем самостоятельно, исходя из планов выполнения работ в проекте: собственными силами, с привлечением сторонних подрядчиков, с приобретением материалов и оборудования или без такового.

Условия получения заявителями целевого займа для реализации проекта по программам Фонда налагают на будущих заемщиков обязательства по целевому и эффективному расходованию средств. Фонд вправе запрашивать у Заемщика документы, подтверждающие рыночное (конкурентное) ценообразование при осуществлении закупки, и обоснование выбора поставщика/исполнителя. При выполнении работ, требующих наличия специальных полномочий (разрешения, лицензии, членство в саморегулируемых организациях и т.д.), Заемщик предоставляет Фонду также документы, подтверждающие наличие у поставщика/исполнителя соответствующей правоспособности. Дополнительно Фонд может запросить у Заемщика подтверждение профессиональных компетенций поставщика/исполнителя при отсутствии соответствующей информации в общедоступных источниках.

Вид расхода (1): Заработная плата сотрудников, включая налоги и взносы от ФОТ. В случае, если выполнение какого-либо направления работ в проекте планируется Заявителем с использованием собственного персонала, в Смете (столбец 1) подлежат указанию панируемые расходы по заработной плате.

Расходы по заработной плате могут быть оплачены за счет средств займа в отношении сотрудников Заявителя, деятельность которых напрямую связана с проектом.

Средства займа могут быть направлены на выплату собственно заработной платы, налогов, взносов от ФОТ, предусмотренные компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера), стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты), оплату отпускных и больничных.

Расходы по выплате заработной платы на этапе акцепта платежей по договору целевого займа подлежат подтверждению Заемщиком путем предоставления Фонду приказа о формировании рабочей (проектной) группы или иного документа, определяющего состав сотрудников Заемщика, работающих в проекте или этапе проекта.

Вид расхода (2): Работы и услуги, выполняемые третьими лицами, приобретение прав.

По данной статье Заявитель указывает расходы, планируемые:

• для оплаты по договорам подряда, выполнения работ и оказания услуг третьими лицами для Заявителя в интересах проекта, расходов по гражданско-правовым договорам (в том числе с физическими лицами);

• для оплаты за приобретаемые для целей проекта права, включая права пользования программным обеспечением, лицензии, патенты.

Ограничение:

Фонд не рекомендует планировать за счет средств займа платежи в адрес третьих лиц, в отношении которых Заявитель не сможет подтвердить профессиональные компетенции, референции и положительный опыт реализации аналогичных проектов, платежи в адрес компаний, не имеющих подтвержденных полномочий на выполнение данного вида работ (отсутствие разрешений, лицензий, ограничения членства в СРО или иные препятствия), экономически необоснованные в части определения цены работ, услуг, стоимости приобретаемых прав.

Вид расхода (3): Материалы и комплектующие.

Данный вид затрат возможен в проекте, если Заявитель планирует приобретение материалов и комплектующих для самостоятельного выполнения работ или для их передачи подрядчику (третьему лицу) для выполнения работ по проекту.

Приобретаемые за счет средств займа материалы и комплектующие не могут быть использованы Заявителем для целей капитального строительства в проекте, использования в качестве сырья для серийного выпуска продукта проекта, а также в иных целях, финансирование которых из средств займа не предусмотрено.

Ограничение:

Для обоснования расходов, направленных на приобретение узкоспециализированных групп материалов и комплектующих, в том числе специального обращения, в иных подобных случаях, Фонд рекомендует Заявителям планировать из средств займа расходы в адрес компаний, чьи референции и профессиональные компетенции могут быть документально подтверждены.

Вид расхода (4): Приобретение оборудования.

В случае, если Заявитель планирует приобретение оборудования за счет средств займа, список такого оборудования должен быть приведен в ТЗ проекта.

**Распределение средств займа по Направлениям целевого использования (по**

**горизонтальным строкам Сметы)**

Статья 1 Сметы. "Научные и иные исследования в интересах проекта, включая аналитические исследования рынка".

Фонд не финансирует расходы, направленные в проекте на научные и иные исследования, включая аналитические исследования рынка. Расходы, которые предполагает Заявитель по этому направлению, должны быть полностью оплачены за счет средств софинансирования.

Статья 2 Сметы. " Разработка и внедрение технологии "

В рамках данной статьи предусмотрено выполнение нескольких видов работ по проекту, в частности:

2.1. Проведение опытно-технологических работ (ОТР) и опытно-конструкторских работ (ОКР);

2.2. Контрольно-сертификационные мероприятия, необходимые для реализации проекта.

Разработка и внедрение технологии допускает распределение средств займа для выплаты заработной платы, оплаты работ и услуг третьих лиц, приобретения прав, приобретения материалов и комплектующих.

Объем мероприятий по Разработке и внедрению технологии должен быть описан в Техническом задании по проекту (с указанием целей, этапов и результатов разработки), а основные этапы выполнения отражены в Календарном плане проекта.

К выполнению работ возможно привлечение третьих лиц, однако, с учетом специфики данного направления расходования средств, компетенции подрядчиков и исполнителей должны быть очевидны (сертифицирующие органы, проектные и исследовательские институты, инжиниринговые компании с опытом работы, т.п.).

Статья 3 Сметы. "Приобретение или использование специального оборудования для проведения необходимых опытно-конструкторских работ и отработки технологии, включая создание опытно-промышленных установок".

Состав оборудования, перечень специальных видов работ, которые Заявитель предполагает произвести на нем, должен быть указан в Техническом задании по проекту. Результаты таких работ должны быть поименованы в Календарном плане.

Средства займа по данному направлению могут быть использованы как собственно на приобретение оборудования (код ЦРС 3.4), так и на оплату иных видов работ:

• оплату труда персонала Заявителя (код ЦРС 3.1): для проведения тендеров по выбору поставщиков оборудования, для оплаты труда собственной монтажной бригады и т. п.,

• оплату работ и услуг третьих лиц и приобретение прав (код ЦРС 3.2): оплата подрядчикам для монтажа оборудования, пуска в эксплуатацию; оплата специального программного обеспечения и иных сопутствующих запуску оборудования расходов (исключая затраты, связанные с капитальным строительством);

• приобретение материалов и комплектующих (код ЦРС 3.3) для монтажа, тестовых испытаний, ввода в эксплуатацию, включая сырье в объеме, необходимом для проведения испытаний данного оборудования (порядок испытаний перед вводом в эксплуатацию, как правило, определяется контрактом на поставку оборудования).

Статья 4 Сметы. "Разработка технико-экономического обоснования инвестиционной стадии проекта, предынвестиционный анализ и оптимизация проекта, не включая расходы на аналитические исследования рынка".

По статье могут быть предусмотрены расходы:

• код ЦРС 4.1 – на оплату труда сотрудников Заявителя, связанных с разработкой ТЭО проекта, маркетинговых и аналитических рабочих групп Заявителя, чья деятельность связана с проектом и получением конкретного результата. Деятельность подлежит описанию в ТЗ проекта, а результат отражению в Календарном плане проекта;

• ЦРС 4.2 - на оплату работ и услуг, выполняемых третьим лицами (аналитики, консалтинг, прочее).

Статья 5 Сметы. "Приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности (лицензий и патентов) у российских или иностранных правообладателей".

За счет средств займа (ЦРС 5.2) предусмотрено приобретение патентов, лицензий, прав на использование специального программного обеспечения (исключительных и неисключительных лицензий), прав на изобретения, полезные модели, секреты производства (ноу-хау), товарные знаки и знаки обслуживания.

Стоимость приобретения должна быть экономически целесообразной и обоснованной, а продавец нематериального актива иметь квалификацию и референции в соответствующей области, подтвержденные права на результаты интеллектуальной деятельности.

Приобретаемый актив должен быть напрямую связан с проектом, его целями и задачами.

Планы и цели приобретения названных нематериальных активов должны быть отражены в Техническом задании по проекту, а сроки планируемых приобретений – в Календарном плане.

Статья 6 Сметы. "Инжиниринг".

Статья предусматривает возможность расходов за счет средств займа по нескольким направлениям целевого использования:

6.1. Обеспечение необходимой адаптации технологического оборудования, компьютерного, серверного, сетевого оборудования и инженерных коммуникаций, программно-аппаратных комплексов, адаптация и (или) переработка (модификация) программного обеспечения, включая разработку технической документации, для обеспечения внедрения результатов разработок в серийное производство.

6.2. Разработка проектной документации для объектов капитального строительства, включая проведение экологических и иных необходимых экспертиз, получение необходимых заключений санитарно-эпидемиологической, пожарной и иных служб, подготовку и получение разрешения на осуществление градостроительной деятельности.

По каждому из перечисленных направлений целевого использования могут быть предусмотрены расходы:

• на оплату труда сотрудников Заявителя;

• на оплату работ и услуг, выполняемых третьим лицами, приобретение прав;

• на приобретение материалов.

При выполнении мероприятий по адаптации технологического оборудования или инженерных коммуникаций собственными силами Заявитель вправе запланировать расходы на оплату персонала (код ЦРС 6.1.1) и, если это требуется по проекту, на приобретение материалов и комплектующих, используемых для инжиниринговой деятельности (код ЦРС 6.1.3).

При привлечении подрядчиков для разработки проектной документации для объектов капи-тального строительства включительно до стадии "Проектная документация" стоимость их работ также может быть оплачена из средств займа (код ЦРС 6.2.2). С учетом того, что деятельность по данному направлению расходования средств носит специальный характер, компетенции, опыт ра-бот, членство в СРО, положительные референции по аналогичным проектам и видам работ должны быть заранее подтверждены Заявителем и при необходимости по запросу - представлены Фонду.

Статья 7 Сметы. "Государственная экспертиза проектной документации".

Статья 8 Сметы. "Разработка рабочей документации для объектов капитального строительства".

Смета проекта не предусматривает возможности финансирования расходов по ст. ст. 7, 8 из средств займа. Указанные направления работ в проекте подлежат финансированию за счет средств софинансирования.

Статья 9 Сметы. "Приобретение промышленного оборудования, его монтаж, наладка и иные мероприятия по его подготовке для серийного производства".

Данная статья расходов предназначена для финансирования приобретения основного технологического и вспомогательного оборудования проекта, непосредственно связанного с промышленным выпуском продукта проекта.

Статья не предусматривает возможность финансирования из средств займа приобретения оборудования в лизинг, а также расходов, направленных на строительство объектов капитального строительства (зданий, сооружений, линейных объектов), их ремонт, реконструкцию, модернизацию и прочие связанные расходы.

Статья предусматривает расходы на приобретение оборудования, уплату ввозных таможенных платежей, доставку оборудования до места монтажа, а также выполнение всех видов работ, связанных с монтажом оборудования, его вводом в эксплуатацию, проведением тестовых испытаний. Рекомендуется все расходы, связанные с приобретением и монтажом промышленного оборудования, которые формируют итоговую стоимость введенного в эксплуатацию основного

средства, планировать по данной статье сметы в разбивке по соответствующим видам затрат (приобретение оборудования, приобретение материалов и комплектующих, работы и услуги третьих лиц, выплаты персоналу Заемщика).

Планы приобретения оборудования и выполнения смежных работ должны быть определены в Календарном плане проекта.

Важно, чтобы состав основного технологического и вспомогательного оборудования был поименован в Техническом задании с указанием его технических характеристик и количества единиц по каждому наименованию. В ходе реализации проекта данный перечень может быть скорректирован по согласованию с Фондом.

На этапе комплексной экспертизы Фонд вправе запросить более детальную спецификацию, а также коммерческие предложения или договора поставки для подтверждения заложенных на приобретение оборудования расходов.

При выполнении части мероприятий собственными силами Заявитель вправе запланировать расходы на оплату персонала (ЦРС 9.1) и, если это требуется по проекту, на приобретение материалов и комплектующих, используемых для монтажа, наладки, ввода оборудования или проведения иных необходимых мероприятий для подготовки к серийному производству (ЦРС 9.3).

При привлечении подрядчиков стоимость их работ также может быть оплачена из средств займа (ЦРС 9.2). С учетом того, что деятельность по данному направлению расходования средств носит специальный характер, компетенции, опыт работ, членство в СРО, положительные референции по аналогичным проектам и видам работ должны быть заранее подтверждены Заявителем и при необходимости по запросу – представлены Фонду.

Статья 10 Сметы. "Общехозяйственные расходы по проекту – затраты на выполнение функций управления и обслуживания подразделений, реализующих проект".

Статья 11 Сметы. "Строительство и реконструкция объектов капитального строительства".

Статья 12 Сметы. "Прочие капитальные вложения в проекте: приобретение зданий, сооружений, земельных участков, иные вложения".

Смета проекта не предусматривает возможности финансирования расходов по ст. 10, 11, 12 из средств займа. Указанные направления работ в проекте подлежат финансированию за счет средств софинансирования.

**О возможности изменения Сметы проекта**

В случае необходимости доработки сметы проекта на основании рекомендаций и замечаний экспертов Фонда Смета проекта, может быть, уточнена Заявителем на этапе экспресс-оценки и на более поздних этапах экспертиз проекта Фондом.

Изменение сметы после заключения договора целевого займа требует проведения Фондом повторных экспертиз проекта – Фонд вправе в предусмотренных Стандартами случаях взимать с заемщиков плату за изменение Сметы проекта и заключения дополнительного соглашения к договору займа.

После заключения договора займа Смета проекта в части средств займа может быть скорректирована Заемщиком без заключения дополнительного соглашения об изменении порядка расходования средств в проекте, если изменения Сметы не приводят к изменению ее итоговой суммы и суммарно (за весь срок займа) не превышают 10% от суммы изменяемого показателя1, а по показателям, по которым до корректировки не было предусмотрено расходов, – допустимо увеличение на сумму не более 2 млн рублей. При этом по результатам корректировок должно обеспечиваться соответствие ограничений для каждой из программ, установленных Стандартами Фонда.

1 показатель – предусмотренная Сметой сумма расходов средств Займа либо средств софинансирования по определенному направлению целевого использования средств (статье/подстатье) и определенному виду затрат.